РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 .04.2016 г. 		    	       №93  			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ  ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»   ЗА 2015  ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 13.09.2013 N 158 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района",  Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о  реализации муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района  "Развитие  транспортной системы",  утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.10.2013 г. N 171 "Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Развитие  транспортной системы» ,   за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского сельского поселения                                                       Н.Н. Савирский

Приложение

к постановлению Администрации Донского сельского поселения  от 27.04.2016 №93

ОТЧЕТ

О реализации  муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»

за    2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН | ФАКТ |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | всего | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 1099,6 | 1099,6 | - | 695,9 | 695,9 |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 1099,6 | 1099,6 | - | 695,9 | 695,9 |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Ремонт автомобильных дорог | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист второй категории С.Н.Кулишова | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.: Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | построить и реконструировать автомобильные дороги | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист второй категории С.Н.Кулишова | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Донского сельского поселения | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 устройство уличного освещения | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 строительство и ремонту тротуаров | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах: | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.: Дорожные знаки | Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6.: Разметка | Специалист первой категории А.В.Шешвак |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7.: барьерное ограждение | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Донского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Донского сельского поселения; | Весь период | 1099,6 | 1099,6 | - | 695,9 | 695,9 |