РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 193 х. Гундоровский

Об утверждении Плана мероприятий по переходу Администрации Донского сельского поселения, подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

В целях реализации постановления правительства Ростовской области от 13.12.2018 года № 803 «Об утверждении Плана мероприятий по переводу органов исполнительной власти Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года» и перехода органа местного самоуправления Орловского района на использование отечественного офисного программного обеспечения Администрация Донского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить План мероприятий по переходу Администрации Донского сельского поселения, подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План) согласно приложению № 1.

2. Определить ведущего специалиста Администрации Донского сельского поселения уполномоченным лицом, осуществляющим координацию деятельности органа местного самоуправления, подведомственных муниципальных учреждений по исполнению Плана, утвержденного настоящим постановлением.

3. Администрации Донского сельского поселения:

3.1.Обеспечить исполнение Плана, утвержденного настоящим постановлением, и представление отчета о его исполнении в Администрацию Орловского района ежегодно, до 1 ноября, по форме согласно приложению№ 2.

3.2. Организовать принятие подведомственными муниципальными учреждениями Администрации Донского сельского поселения планов мероприятий по их переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.

3.3. Определить ответственным должностным лицом за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения ведущего специалиста Администрации Донского сельского поселения Воробьеву Л.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Донского сельского поселения Воробьеву Л.В.

Глава Администрации

Донского сельского поселения Савирский Н.Н.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Донского сельского поселения

от 28.12.2018 № 193

ПЛАН

мероприятий по переходу Администрации Донского сельского поселения

на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на отечественное офисное программное обеспечение | | | | |
| 1.1. | Провести анализ используемого офисного программного обеспечения с целью определения использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования отечественного офисного программного обеспечения | в течение месяца с даты утверждения Плана | определены показатели использования офисного программного обеспечения:  доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение в Администрации Донского сельского поселения, от общего числа пользователей (процентов) | Администрация  Донского сельского поселения |
| 1.2. | Провести анализ сведений о программном обеспечении, включенном в единый реестр российского программного обеспечения, определить перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в своей деятельности | в течение месяца с даты утверждения Плана | сформирован перечень потенциального отечественного офисного программного обеспечения для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в Администрации Донского сельского поселения | Администрация Донского сельского поселения |
| 1.3. | Провести анализ требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности | Администрация Донского сельского поселения |
| 1.4. | Провести оценку совместимости перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения с муниципальными и региональными информационными системами | в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень информационных систем, совместимых с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Донского сельского поселения |
| 1.5. | Провести тестирование перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения в работе Администрации Донского сельского поселения | в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован объем заменяемого оборудования и прикладного программного обеспечения с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Донского сельского поселения |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем  и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | | | |
| 2.1. | Сформировать требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | в трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень технических требований к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам для использования в закупочной деятельности с целью обеспечения совместимости оборудования с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Донского сельского поселения |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации Донского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | | |
| 3.1. | Предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на формирование у работников Администрации Донского сельского поселения необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень открытых источников, предоставляющий информацию по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения;  повышена компетентность работников | Администрация Донского сельского поселения |
| 3.2. | Провести анализ существующих планов закупки офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки услуг по технической поддержке (обновлений) офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, на последующие периоды и провести их корректировку с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с заданными индикаторами эффективности | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | планы закупок сформированы с учетом Плана;  подготовлена информация об объеме планируемых закупок в субъекте в части перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Администрация Донского сельского поселения |
| 3.3. | Организовать мониторинг хода реализации Плана | ежегодно | подготовлен отчет о показателях использования офисного программного обеспечения:  доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение в Администрации Донского сельского поселения | Администрация Донского сельского поселения |

Используемые сокращения:

План – План мероприятий по переходу Администрации Донского сельского поселения, подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.

Ведущий специалист Л.В. Воробьева

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Донского сельского поселения

от 28.12.2018 № 193

ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий по переходу на использование

отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального образования в Орловском районе)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество пользователей автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи,

и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии (штук)

за 20\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | |
| штук (человек) | Процентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Офисный пакет, включающий не менее 4 из следующих категорий программного обеспечения: текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра, почтовые приложения | показатель 1. Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии, от общего объема используемого офисного программного обеспечения |  |  |
| 2. | Операционные системы | показатель 2. Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем |  |  |
| 3. | Справочно-правовая система | показатель 3. Доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей |  |  |
| 4. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | показатель 4. Доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей |  |  |
| 5. | Средства антивирусной защиты | показатель 5. Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого, от общего объема используемого офисного программного обеспечения |  |  |
| 6. | Интернет-браузеры | показатель 6. Доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей |  |  |

Примечания:

1. Для оценки эффективности перехода Администрации Донского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения используются следующие индикаторы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | 2019 год | 2020 год |
| Показатель 1 | 35 процентов | 60 процентов |
| Показатель 2 | 30 процентов | 50 процентов |
| Показатель 3 | 100 процентов | 100 процентов |
| Показатель 4 | 60 процентов | 100 процентов |
| Показатель 5 | 100 процентов | 100 процентов |
| Показатель 6 | 30 процентов | 50 процентов |

2. В случае невозможности выполнения целевых показателей перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо подготовить обоснование невозможности выполнения целевых показателей, содержащее в том числе:

функциональную классификацию автоматизированных рабочих мест работников органа местного самоуправления и требований, предъявляемых к ним в части использования офисного программного обеспечения (для каждого типа офисного программного обеспечения), в соответствии с установленными в органе местного самоуправления должностными функциональными обязанностями работников органа местного самоуправления и функциональными требованиями, предъявляемыми прикладным программным обеспечением, используемым органом местного самоуправления;

сведения о мероприятиях, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения (с указанием перечня прикладного программного обеспечения), используемого органом местного самоуправления в целях обеспечения взаимодействия и совместимости с отечественным офисным программным обеспечением, а также сроках их реализации (для каждого прикладного программного обеспечения);

сведения о плановых сроках достижения целевых показателей перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения (для каждого типа офисного программного обеспечения), с указанием ежегодных показателей перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения (нарастающим итогом).

3. К офисному программному обеспечению относятся операционная система, коммуникационное программное обеспечение, офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый редактор, программное обеспечение файлового менеджера, справочно-правовая система, программное обеспечение системы электронного документооборота и средства антивирусной защиты.

Отечественное офисное программное обеспечение – офисное программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Иностранное программное обеспечение – программное обеспечение, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения.

Переход на использование отечественного офисного программного обеспечения осуществляется в отношении:

иностранного офисного программного обеспечения, ранее установленного и используемого органами местного самоуправления в результате приобретения права (либо продления срока действия права) на использование такого программного обеспечения независимо от вида договора и (или) соглашения на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) предустановленного производителем программного обеспечения и (или) производителем оборудования и (или) иной организацией на персональных электронных вычислительных машинах, устройствах терминального доступа, абонентских устройствах радиоподвижной связи, иных технических средствах и программно-аппаратных комплексах, в том числе на серверном оборудовании, используемых органами местного самоуправления, и (или) используемого органами местного самоуправления в результате закупки товаров, работ, услуг, предусматривающих предоставление пользователям в органах местного самоуправления офисного программного обеспечения посредством использования каналов связи и внешней информационно-технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных (далее – инфраструктура центра обработки данных, услуги центра обработки данных по предоставлению офисного программного обеспечения), и (или) посредством предоставления заказчику в пользование программно-аппаратных комплексов, на которых установлено и (или) функционирует офисное программное обеспечение;

офисного программного обеспечения, планируемого к приобретению органами местного самоуправления (приобретение исключительных прав и (или) прав на использование программного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации), для использования на персональных электронных вычислительных машинах, устройствах терминального доступа, абонентских устройствах радиоподвижной связи, иных технических средствах и программно-аппаратных комплексах, в том числе на серверном оборудовании, и (или) устанавливаемого производителем программного обеспечения и (или) производителем оборудования и (или) иной организацией на планируемых к закупке органами местного самоуправления автоматизированных рабочих местах пользователей, абонентских устройствах радиоподвижной связи, иных технических средствах и программно-аппаратных комплексах, в том числе серверном оборудовании, и (или) офисного программного обеспечения, планируемого к использованию органами местного самоуправления в результате закупки товаров, работ, услуг, предусматривающих предоставление пользователям в органах местного самоуправления офисного программного обеспечения посредством оказания услуг центра обработки данных по предоставлению офисного программного обеспечения и (или) посредством предоставления заказчику в пользование программно-аппаратных комплексов, на которых установлено и (или) функционирует офисное программное обеспечение;

новых версий офисного программного обеспечения и (или) его отдельных компонентов и (или) программных модулей, исключительные права и (или) права на использование которых возникают на основании заключаемых органами местного самоуправления договоров и (или) соглашений о технической поддержке и (или) эксплуатации (обеспечении функционирования) программного обеспечения и (или) программно-аппаратных комплексов, на которых установлено и (или) функционирует офисное программное обеспечение.

Ведущий специалист Л.В. Воробьева