ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»

за полугодие 2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | всего | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 1005,1 | 1005,1 | - | 67,0 | 67,0 |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 1005,1 | 1005,1 | - | 67,0 | 67,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Ремонт автомобильных дорог | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист второй категории С.Н.Кулишова | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.: Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | построить и реконструировать автомобильные дороги | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист второй категории С.Н.Кулишова | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Донского сельского поселения | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 устройство уличного освещения | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 строительство и ремонту тротуаров | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории Л.В.Бурмакова | Повышение безопасности дорожного движения | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах: | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.: Дорожные знаки | Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6.: Разметка | Специалист первой категории А.В.Шешвак |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7.: барьерное ограждение | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории А.В.Шешвак | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Донского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Донского сельского поселения; | Весь период | 1005,1 | 1005,1 | - | 67,0 | 67,0 |