Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Донского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Донского сельского поселения |  Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | X | X | X | 400,0 | 400,0 | 0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них |  Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 400,0 | 400,0 | 0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог |  Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Проведение кадастровых работ и государственной регистрацииправа муниципальной собственности, автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Капитально от­ремонтировать, более 40 км автомо­бильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Построить и реконструировать до 10 км автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.6:Проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.7:Строительство и ремонт тротуаров | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.8:Проектные работы по строительству тротуаров | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.9:Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.10Уплата налогов , сборов и иных платежей | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | Уплата налогов сборов и иных платежей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.11Трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.12:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) |  Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.13:Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Содержание сети автомо-бильных дорог в полном объ-еме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 400,0 | 400,0 | 0 | 400,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Донского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка  | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Донского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Донского сельского поселения |  Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Сокращение количества дорожно-транспортных про­исшествий с сопутствую­щими дорожными условиями на дорогах местного значе­ния | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2: устройство уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.3:Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.4: Дорожная разметка  | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.5:Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. 1Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Донском сельском поселении. |  Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения  | Повышение безопасности дорожного движения | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 400,0 | 400,0 | 0 | 400,0 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Донского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка