РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2019г 				№ 13   				х. Гундоровский

Об утверждении плана организационных мероприятий по благоустройству территорий Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год

В целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Утвердить план организационных мероприятий по благоустройству территории Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год, согласно приложению к распоряжению.

2. Специалисту первой категории Осляка М.О. предоставлять ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполненных мероприятиях плана организационных мероприятий по благоустройству территории Донского  сельского поселения Орловского района на 2019 год.

3.Специалисту первой категории Осляка М.О. организовать участие в месячниках чистоты  коллективов предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Донского сельского поселения, населения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста первой категории Осляка М.О.

Глава Администрации

Донского сельского поселения                                       Н.Н. Савирский

Приложение

к распоряжению

Администрации

Донского сельского поселения

от 03.04.2019 №13

ПЛАН

организационных мероприятий по благоустройству территории

Донского сельского поселения Орловского района

на 2019  год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1.1 | Предусмотреть круглогодичный порядок работы штабов по благоустройству в Донском сельском поселении с учетом мероприятий, определенных настоящим планом. | Постоянно | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.2 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий Донского сельского поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 01.03 – 31.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 01.12 – 28.02 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.3 | Организовать работу по выявлению и предупреждению нарушений Правил благоустройства на территории Донского сельского поселения. | Постоянно | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.4 | Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории Донского сельского поселения. | Постоянно | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.5 | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы. | Постоянно | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.6 | Организовать мониторинг территории Донского сельского поселения на предмет выявления нарушений выгула домашних животных. | Постоянно | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.7 | Организовать надлежащую эксплуатацию и работоспособность в нормативном режиме систем отведения ливневых и талых вод. | Постоянно | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.8 | При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке, перспективному развитию территорий учитывать потребности маломобильных групп граждан. | Постоянно | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.9 | Организовать праздничное оформление территории Донского сельского поселения к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников, Дня России, дат образования (День села и т.д.). | Период проведения мероприятий | Специалист ЖКХ Осляка М.О. Директор СДК Чижик Г.А. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 1.10 | Подготовить отчет о ходе мероприятий по устранению выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2018 году. | до 25.12.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2. Мероприятия I этапа (весеннего) с 01.03.2019 по 31.05.2019 |
| 2.1 | Представить организационные планы: |  | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2.1.1 | по выходу из зимы, с указанием объектов и видов проводимых работ, количества привлеченной техники; | до 15.03.2019 |  |  |
| 2.1.2 | проведения Дня древонасаждения, с указанием объектов, количестве посадочного материала, планируемом числе участников; | до 30.03.2019 |  |  |
| 2.1.3 | проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, числе привлеченной техники. | до 30.03.2019 |  |  |
| 2.2 | Организовать проведение: - весеннего месячника чистоты; - Дня древонасаждения; - субботника. По результатам их проведения предоставить отчёты. | 11.03.2019- 20.04.2019 13.04.2019 20.04.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2.3 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территорий, прилегающих к кладбищам (санитарное содержание, валка и обрезка зеленых насаждений). | до 25.04.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2.4 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории памятников и мест захоронений | 20.04.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2.5 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории парков | 20.04.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2.6 | Провести мероприятия по уборке мусора на обочинах дорог территорий Донского сельского поселения | 20.04.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2.7 | Организовать мероприятия по уборке территорий прилегающих к домовладениям | 20.04.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2.8 | Провести текущий ремонт уличного освещения | ежемесячно | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 2.9 | Высадка цветов на клумбах | Апрель – май | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 3. Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2019 по 30.08.2019 |
| 3.1 | Завершить работы по цветочному оформлению. | до 15.06.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 3.2 | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию объектов благоустройства. | В течение всего периода | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 3.3 | Организовать проведение конкурса по благоустройству в Донском сельском поселении по номинации «Лучший двор». Подвести итоги конкурсов, определить победителей. | до 10.06.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 3.4 | Организовать проведение рейдовых мероприятий по выявлению мест несанкционированного размещения отходов потребления на территории Донского сельского поселения. Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. | В течении всего года | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 4. Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2019 по 30.11.2019 |
| 4.1 | Представить организационные планы: |  | Специалист ЖКХ Осляка М.О. . | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 4.1.1 | проведения осеннего месячника чистоты (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, санитарная очистка территории); | до 30.08.2019 |  |  |
| 4.1.2 | проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, числе привлеченной техники; | до 17.09.2019 |  |  |
| 4.1.3 | проведения Дня древонасаждения, с указанием объектов, балансовой принадлежности, количестве посадочного материала, планируемом числе участников. | до 24.09.2019 |  |  |
| 4.2 | Организовать проведение: - осеннего месячника чистоты; - субботника; - Дня древонасаждения. По результатам их проведения предоставить отчёты. | 10.09.2019–13.10.2019 13.10.2019 20.10.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 4.3 | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально-значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь. | до 31.10.2019 | Специалист ЖКХ Осляка М.О. Инспектор Козаренко Н.В. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 5. Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2019 по 28.02.2020 |
| 5.1 | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территорий Донского сельского поселения и проведение антигололедных мероприятий. | В течение всего периода | Специалист ЖКХ Осляка М.О. Инспектор Козаренко Н.В. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |
| 5.2 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи. | В течение всего периода | Специалист ЖКХ Осляка М.О. Инспектор Козаренко Н.В. | Глава Администрации Донского сельского поселения Савирский Н.Н. |